酒店智能运营 Agent 平台

项目需求规格说明书

Hotel Operations Intelligence Agent Platform

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V2.0 |
| 文档状态 | 运营方向重构基线 |
| 项目阶段 | 一期建设 |
| 适用范围 | 酒店管理、收益、市场、渠道、会员、研发、测试、实施、运维、项目管理 |
| 日期 | 2026-08-07 |

文档定位 本需求以酒店经营结果为核心，建设从市场情报、需求预测、收益策略、渠道与内容运营，到审批执行、效果归因和知识沉淀的Agent闭环，供企业立项、产品设计、研发实施和验收使用。

文档控制

版本记录

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-01 | 酒店宾客服务与工单协同方向 | 已归档 |
| V2.0 | 2026-08-07 | 重构为酒店经营与增长运营方向 | Baseline |

阅读说明

本项目遵循“策略可解释、执行可审批、结果可归因、失败可恢复”的原则。Agent负责感知、分析、规划与建议；价格、库存、预算、渠道配置、公开发布、会员触达等确定性写操作必须通过受控Tool或Workflow完成。

目录

1. 项目概述

2. 建设范围与业务边界

3. 经营角色与核心场景

4. 总体架构

5. 核心功能需求

6. Agent编排与状态流转

7. Tool与业务能力层

8. 数据资产与运营RAG

9. 策略引擎、审批与实验

10. 错误恢复与降级

11. 可观测性与经营任务追踪

12. 效果评估体系

13. API与数据模型

14. 非功能、安全与合规

15. 部署与运行

16. 验收、里程碑与交付物

17. 风险、假设与后续规划

1. 项目概述

1.1 项目背景

酒店经营同时受到商圈供给、OTA价格与活动、节假日和大型事件、搜索热度、交通运力、口碑评价、渠道成本及门店执行能力影响。传统经营分析依赖人工跨系统导表，发现问题慢、策略口径不一致、内容生产与收益策略脱节，经营复盘往往只能说明结果，难以追溯动作贡献。

本项目建设酒店智能运营Agent平台，将多源经营信号转化为可验证的运营任务：识别市场变化，预测需求，提出价格、库存、渠道、活动、内容和会员策略，经人工审批后受控执行，并持续监测效果、归因偏差与沉淀案例。

1.2 用户草案需求映射与优化

| 原始诉求 | 优化后的系统能力 | 新增控制点 |
| --- | --- | --- |
| 获取美团、携程、飞猪同行价格与活动 | 构建Compset、标准化房型/价型匹配、慢频率Rate Shop、活动快照与价格一致性分析 | 授权API/合法数据优先；记录来源、采集时间、证据截图和置信度 |
| 获取全国同行案例和运营爆点 | 沉淀全国案例、目的地内容、活动玩法与口碑策略，形成可检索运营RAG | 区分事实、案例、推断与建议；保留版权、来源、适用门店和有效期 |
| 一键发布帖子、上传图片和生图 | 支持选题、脚本、文案、图片生成、素材审核、平台适配、预约发布与效果回收 | 品牌、版权、AI标识和平台权限校验；公开发布必须人工审批 |
| 获取客流、截流、增加获客 | 转化为合规流量承接：目的地搜索需求、活动客群、渠道落地页、团购套餐和私域复购 | 禁止冒用竞品、虚假低价、恶意品牌词投放或未授权用户触达 |
| 监控同行和大型活动高峰 | 构建120天需求日历、Pickup/Pace、压缩夜和肩部日期联动预警 | 输出影响范围、置信度、建议动作和复盘窗口 |

1.3 建设目标

建立酒店经营驾驶舱和统一运营任务中心，支持每日、每周、每月经营节奏。

形成市场情报、收益管理、渠道运营、内容增长、口碑运营、会员复购和经营效率七类核心能力。

让所有策略结论关联数据版本、证据、假设、审批、执行记录和效果窗口。

以RevPAR、净房费收入、渠道贡献利润、直接渠道占比、获客成本、复购率和口碑改善衡量业务结果。

确保任何高风险写操作不由模型直接执行，支持审批、幂等、审计、回滚和熔断。

1.4 酒店运营核心方法

| 方法 | 系统化实现 |
| --- | --- |
| 先看Pickup，再看最终入住率 | 比较未来0/7/14/30/60/90天预订增量、去年同期与预算，识别提前量变化 |
| 同价不等于同收益 | 计算佣金、补贴、支付费、取消率和活动成本后的渠道净ADR与贡献利润 |
| 压缩夜带动肩部日期 | 大型活动高峰不仅提价，还联动前后日期套餐、连住限制、房型梯度和库存保护 |
| 房型和价型必须可比 | 同行价比较需匹配入住日期、房型、早餐、取消政策、支付方式、会员价和活动门槛 |
| 策略必须有对照 | 发布前记录基线、目标、受众、预算和观察窗；发布后使用对照组或差分方法复盘 |
| 内容必须可承接 | 热点内容需对应可售房、套餐、落地页、客服口径和可追踪转化链路 |

2. 建设范围与业务边界

2.1 一期建设范围

单店及小型酒店集团经营数据接入、口径治理和经营驾驶舱。

美团、携程、飞猪等渠道的授权数据、公开可合法使用数据或人工导入快照的同行情报。

大型活动、会展、演出、考试、赛事、节假日、天气和交通变化形成的需求日历。

价格、库存、房型梯度、连住、渠道、促销和套餐的建议与审批工作流。

抖音、小红书等内容案例RAG、素材库、文案与图片生成、审核及授权发布。

点评与舆情分析、回复草稿、问题闭环；会员分群、复购策略和合规触达建议。

经营日报、收益会议包、异常告警、策略实验、效果归因和知识沉淀。

2.2 一期不纳入范围

不绕过OTA、社交平台或第三方网站的访问控制，不以高频爬取作为生产数据主链路。

不由Agent自动确认房价、关房、超售、预算、补贴、公开内容、点评回复或会员群发。

不承诺通过模型直接制造确定性营收增长；经营提升必须通过实验和可核验数据评估。

不替代PMS、CRS、RMS、渠道管理、财务和客户数据平台的系统职责。

不采购或处理来源不明的用户画像、设备标识、行踪轨迹及其他敏感数据。

2.3 外部系统边界

平台通过Adapter连接PMS、CRS、RMS、POS、CRM、渠道管理、OTA、评论与内容平台、地图活动、天气和交通数据。所有外部能力必须具备租户隔离、权限校验、调用限额、字段映射、来源标识和审计，不将平台差异泄漏到Agent Prompt。

3. 经营角色与核心场景

3.1 企业角色

| 角色 | 主要职责与权限 |
| --- | --- |
| 店总/区域负责人 | 查看经营总览，审批关键价格、渠道、预算和重大营销动作 |
| 收益经理 | 维护Compset和需求日历，制定价格、库存、限制条件并主持收益会议 |
| 市场与新媒体 | 管理选题、素材、品牌规则、内容审批、发布计划和获客归因 |
| 渠道运营 | 维护渠道房态、活动、佣金、补贴、价盘一致性和库存分配 |
| 会员/私域运营 | 管理合规分群、复购活动、权益和触达频控 |
| 前厅/客房/餐饮 | 提供产能、房态、早餐、停车和服务约束，承接策略落地 |
| 财务 | 校验净收入、活动成本、佣金、预算和经营归因口径 |
| 系统/审计角色 | 配置数据源、Tool、权限、模型和规则，查看完整Trace与变更日志 |

3.2 核心场景A：同行价与活动监控

- 收益经理维护5至10家核心Compset，并按商圈、档次、房型和客群分组。

- Rate Shop按配置频率获取未来120天价格、早餐、退改、支付、会员和活动条件。

- 系统完成房型与价型匹配，无法可靠匹配时标记低置信度，不参与自动计算。

- 市场情报Agent识别价格差、售罄、促销、房型升级和活动变化，生成证据卡片。

- 收益管理Agent结合Pickup、库存、事件和净ADR，提出调整建议及有效期。

- 审批通过后由渠道Workflow执行或生成待办；执行结果回写并进入效果观察窗。

3.3 核心场景B：活动高峰与需求预测

- Event Agent聚合演出、会展、赛事、节假日、考试、交通与天气信号。

- 系统评估活动规模、距离、客群匹配、时间段、历史影响和信息可信度。

- 需求预测输出未来120天基线、上行/下行情景、压缩夜和受影响房型。

- 策略Agent提出价格梯度、最少连住、到店限制、渠道库存、套餐和内容承接建议。

- 事件结束后按预订提前量、取消率、实际入住和渠道贡献复盘，更新事件系数。

3.4 核心场景C：内容引流与一键发布

- 内容增长Agent从全国案例RAG、目的地热点、酒店卖点和实时可售资源生成选题。

- 素材Tool校验图片授权、人物肖像、房型真实性、拍摄时间和品牌使用范围。

- 生成平台适配的标题、正文、标签、封面和图片建议，并自动加入AI生成内容标识。

- Brand Judge检查夸大承诺、虚假低价、敏感表达、竞品商标、版权和落地页一致性。

- 人工预览并选择账号、发布时间、预算和追踪参数后，调用官方开放能力发布。

- 系统回收曝光、互动、私信、落地页、团购、预订和到店数据，形成内容归因。

3.5 核心场景D：经营晨报与收益会议

每日08:30生成昨日经营、未来30/60/90天Pickup、异常日期、渠道净收入和待审批策略。

午间监控突发Pickup、退订、售罄、竞品价格和事件变更，必要时即时告警。

每周生成收益会议包：市场、需求、价格、库存、渠道、活动、口碑、内容和策略复盘。

会议确认动作转为有负责人、有截止时间、有审批、有观察窗的经营任务。

4. 总体架构

图1 酒店智能运营Agent平台总体架构

4.1 架构说明

经营入口面向店总、收益、市场、渠道、会员和门店运营，提供任务、审批、驾驶舱和告警。

Agent层负责意图理解、跨源分析、策略生成和解释，不直接修改业务系统。

策略治理层统一管理预测、规则、实验、品牌审核、权限和人工审批。

业务能力层通过Tool适配数据查询、内容发布、渠道配置、通知和任务执行。

数据层保存业务事实、特征、知识、证据、任务状态和完整运营审计。

4.2 推荐技术栈

| 层 | 推荐实现 |
| --- | --- |
| Web | Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + ECharts |
| API | FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy |
| Agent | LangGraph + 结构化输出 + Policy Judge |
| Database | PostgreSQL |
| State / Cache | Redis |
| Vector | Qdrant |
| Object Storage | MinIO / S3 |
| Deploy | Docker Compose；集团规模可迁移Kubernetes |
| Observability | OpenTelemetry + 日志/指标/Trace平台 |

5. 核心功能需求

5.1 经营驾驶舱与任务中心

| ID | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| OP-FR-001 | 支持经营晨报、午间异常、晚间关账和收益会议包。 | 数据截止时间、来源、口径和版本清晰；支持门店/日期筛选 |
| OP-FR-002 | 将异常、建议、审批和复盘统一为经营任务。 | 具备owner、priority、due_at、state、evidence和result |
| OP-FR-003 | 展示OCC、ADR、RevPAR、净房费收入、Pickup、取消率和渠道贡献。 | 指标口径可追溯到数据字典，不重复汇总 |
| OP-FR-004 | 支持策略卡片的接受、调整、拒绝、转派和批注。 | 所有操作形成审计事件并可回滚配置 |

5.2 市场情报与同行监控

| ID | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| OP-FR-010 | 维护Compset、商圈、档次、房型和客群标签。 | 支持版本、生效时间和门店差异 |
| OP-FR-011 | 采集或导入同行价格、售罄、退改、早餐、活动和会员条件。 | 来源合法、证据留存、采集时间和置信度明确 |
| OP-FR-012 | 完成房型价型标准化匹配并识别价格一致性。 | 低置信度不进入确定性结论；可人工纠正 |
| OP-FR-013 | 监控同行新活动、套餐、内容热点和口碑主题。 | 支持变更前后对比、影响解释和订阅告警 |

5.3 事件日历与需求预测

| ID | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| OP-FR-020 | 聚合节假日、演出、会展、赛事、考试、天气和交通事件。 | 事件包含地点、距离、规模、时间、来源和可信度 |
| OP-FR-021 | 生成未来120天需求基线、区间和影响因子。 | 支持门店、房型、星期、提前量和客群维度 |
| OP-FR-022 | 识别压缩夜、肩部日期、低谷和异常取消。 | 给出证据、阈值、影响范围及处理窗口 |
| OP-FR-023 | 支持人工修正事件影响和记录实际结果。 | 修正有版本、审批和复盘，不覆盖原预测 |

5.4 收益管理与价格库存建议

| ID | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| OP-FR-030 | 基于需求、Pickup、库存、Compset和预算生成价格建议。 | 输出当前/建议值、理由、风险、有效期和预期影响 |
| OP-FR-031 | 支持房型梯度、连住、到店限制、提前预订和取消政策建议。 | 受PMS/CRS能力与门店规则约束 |
| OP-FR-032 | 计算渠道佣金、补贴、支付、活动和取消后的净ADR。 | 财务口径可配置并可与账单对账 |
| OP-FR-033 | 对超售、关房、极端涨跌价和预算影响进行硬规则拦截。 | 未经审批执行次数为0 |

5.5 渠道与活动运营

| ID | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| OP-FR-040 | 统一展示渠道价盘、库存、可售、活动、佣金和补贴。 | 支持门店/日期/房型/价型/渠道钻取 |
| OP-FR-041 | 识别倒挂、漏开、误关、库存断层和活动冲突。 | 告警可定位到渠道配置项和证据 |
| OP-FR-042 | 评估活动增量、成本、取消和客群质量。 | 不以GMV替代贡献利润；展示基线和观察窗 |
| OP-FR-043 | 生成渠道库存与预算再分配建议。 | 所有写操作需审批、幂等和执行回读 |

5.6 内容增长与素材运营

| ID | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| OP-FR-050 | 从案例RAG、目的地热点、卖点和可售资源生成选题与排期。 | 每个选题关联目标客群、承接产品和转化目标 |
| OP-FR-051 | 支持上传图片、素材标签、版权范围、到期时间和门店授权。 | 无权素材不得进入生成和发布流程 |
| OP-FR-052 | 生成抖音/小红书等平台适配文案、封面、图片和短视频脚本。 | 禁止虚构设施、价格、评价和稀缺性 |
| OP-FR-053 | 支持预览、审批、预约发布、失败重试和效果回收。 | 仅调用已获授权的官方能力；AI标识覆盖率100% |

5.7 口碑、会员与经营效率

| ID | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| OP-FR-060 | 聚合点评主题、情绪、分数、设施和服务问题，生成回复草稿。 | 公开回复需人工确认；问题关联责任部门 |
| OP-FR-061 | 基于授权数据进行会员RFM、偏好、复购和流失分群。 | 具备同意、退订、频控和目的限制 |
| OP-FR-062 | 生成复购、纪念日、淡季唤醒和套餐推荐策略。 | 不使用敏感推断；可解释分群依据 |
| OP-FR-063 | 预测入住、早餐、清扫和前厅负荷，提出排班与备货建议。 | 只输出建议，不直接修改排班和采购 |

6. Agent编排与状态流转

6.1 Agent最小责任边界

| Agent | 主要职责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| Supervisor / Router | 识别经营问题、拆解任务、选择Agent和汇总结果 | 不直接访问数据库或执行业务写入 |
| 市场情报Agent | 分析同行、活动、事件、口碑和内容变化 | 不绕过平台权限采集数据 |
| 收益管理Agent | 解释需求、Pickup和库存并生成收益策略 | 不直接改价、关房或超售 |
| 渠道运营Agent | 分析价盘、库存、活动、成本和冲突 | 不直接确认渠道配置 |
| 内容增长Agent | 生成选题、文案、图片建议和发布计划 | 不直接公开发布或购买流量 |
| 口碑运营Agent | 聚类点评、发现问题、生成回复草稿 | 不自动公开回复或承诺赔付 |
| 会员运营Agent | 生成合规分群和复购策略 | 不绕过同意与频控触达 |
| 经营效率Agent | 预测工作量、备货和人效，提出建议 | 不直接调整排班、采购或薪酬 |

图2 酒店经营增长闭环

6.2 AgentState最小字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| task_id / session_id / tenant_id / property_id | 任务、会话、租户和门店归属 |
| objective / constraints / horizon | 经营目标、约束和预测时间范围 |
| data_cutoff / source_versions | 数据截止时间和来源版本 |
| metric_context / baseline / budget | 指标口径、基线和预算 |
| market_context / event_context | 同行、事件、天气、交通和内容信号 |
| recommendations / evidence_refs | 结构化策略、证据与置信度 |
| approval_status / execution_plan | 审批、执行步骤和幂等键 |
| measurement_window / attribution | 效果观察窗、对照与归因方法 |
| error / retry_count / degraded_flags | 错误、重试、熔断和降级状态 |
| final_result / state_version | 最终结果、版本和完成时间 |

6.3 状态机

图3 运营任务状态流转与人工审批

6.4 编排规则

涉及外部写操作的任务必须进入WAITING_APPROVAL，审批拒绝、超时或参数变化均不得继续执行。

每个分析节点先冻结data_cutoff和source_versions，避免同一任务中口径漂移。

关键结论必须同时包含事实、推断、建议、置信度、适用期和反例条件。

外部写Tool只能由Approval Workflow调用，Agent无法绕过Policy Judge。

审批后生成execution_token并锁定策略参数；变更参数必须重新审批。

执行后必须回读真实状态；仅收到HTTP成功不等于业务执行成功。

效果测量到期自动生成复盘任务，并将结果写回策略和案例知识库。

7. Tool与业务能力层

7.1 核心Tool清单

| Tool | 输入 | 输出 | 稳定性与权限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| CompetitorRateSnapshotTool | compset / dates / room_rules | rate snapshots / evidence | 授权来源、限频、证据和匹配置信度 |
| MarketEventSearchTool | geo / dates / categories | events / impact signals | 多源去重、时效和可信度 |
| DemandForecastTool | property / horizon / scenario | forecast / interval / drivers | 版本化特征与可回测模型 |
| RevenueRecommendationTool | forecast / pickup / inventory | rate / restriction suggestions | 只建议；硬规则与审批前置 |
| ChannelParityTool | channel / room_rate_map | parity issues / evidence | 匹配失败不输出确定性倒挂 |
| PromotionPerformanceTool | campaign / window / baseline | incrementality / net contribution | 财务口径与归因假设可见 |
| OperationKnowledgeSearchTool | query / property / date | cases / citations / scores | 版本、来源、适用门店和有效期 |
| ContentGenerationTool | brief / assets / platform | copy / image brief / labels | 素材版权、品牌和AI标识校验 |
| ContentPublishTool | approved_content / account / schedule | publish_id / status | 正式授权、审批令牌、幂等和回读 |
| ReviewInsightTool | reviews / period / filters | topics / drafts / actions | 脱敏、证据引用和人工回复 |
| AudienceStrategyTool | consented_segments / objective | segment / offer / frequency | 同意、退订、频控和最小化 |
| NotificationTool | recipient / template / payload | delivery_status | 失败重试、退订和审计 |

7.2 Tool契约要求

统一返回success、data、error_code、error_message、source、source_timestamp、trace_id。

所有Tool Schema版本化，字段语义、单位、时区、币种和缺失值规则明确。

读Tool默认可按策略重试；写Tool必须具备idempotency_key和业务唯一约束。

外部平台调用配置timeout、retry、backoff、circuit_breaker和rate_limit。

权限由后端RBAC/ABAC校验，不依赖Prompt、页面隐藏或模型自律。

采集、发布和触达能力以平台正式开放权限、合同和账号授权为准。

7.3 数据采集频率建议

| 对象 | 默认频率 | 动态提频条件 | 降级方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同行价格/活动 | 未来30天每日2次；31-120天每日1次 | Pickup异常、重大活动、临近入住、竞争对手突变 | 使用最近快照并显示陈旧标识 |
| PMS/CRS预订库存 | 15分钟增量；每日全量对账 | 高入住或接口恢复后 | 只读快照，不生成写策略 |
| 大型活动/天气交通 | 每日1次；临近事件每4小时 | 事件变更、极端天气、交通中断 | 转人工核实来源 |
| 点评与内容数据 | 每日1至4次 | 负面集中、爆款内容、活动投放 | 保留上次结果并提示缺口 |
| 内容效果 | 发布后1/6/24/72小时 | 出现爆发或异常评论 | 延迟归因，不补造数据 |

8. 数据资产与运营RAG

8.1 数据分级

| 等级 | 数据类型 | 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| A-经营事实 | PMS/CRS/POS/CRM/财务/渠道回读 | 可作为直接结论依据，记录业务主键和时间 |
| B-市场证据 | 同行快照、活动、点评、平台公开信息 | 必须携带来源、采集时间、适用范围和合法性标签 |
| C-案例知识 | 运营案例、内容爆点、SOP、品牌规则 | 用于类比和建议，不可替代门店事实 |
| D-模型推断 | 需求预测、情绪、匹配、归因和建议 | 明确标识为推断并包含置信区间或可信分值 |
| E-缺失/未知 | 权限不足、过期、冲突或质量不达标 | 不得用模型补造；返回缺口和补救动作 |

8.2 运营知识库分类

全国酒店增长案例：城市、档次、客群、投入、动作、周期、结果、证据和可复制条件。

目的地内容：商圈、交通、景点、餐饮、演出、会展、季节和拍摄素材。

收益策略：价格梯度、房型、限制条件、压缩夜、肩部日期和复盘结果。

渠道活动：规则、佣金、补贴、门槛、适用日期、叠加冲突和历史ROI。

品牌与合规：品牌语调、禁用表达、版权、AI标识、平台规范和审批流程。

门店运营：设施、房型、早餐、停车、产能、SOP和差异配置。

8.3 RAG元数据

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| tenant_id / property_scope | 租户及适用门店 |
| document_type / case_type | 政策、案例、活动、内容、收益、SOP |
| source / source_url / captured_at | 来源、链接和采集时间 |
| rights / usage_scope | 版权、授权和可使用范围 |
| city / segment / guest_type | 城市、酒店档次和目标客群 |
| version / effective_from / effective_to | 版本和有效期 |
| evidence_level / confidence | 证据等级和可信度 |
| approval_status / owner | 审批状态和内容责任人 |
| outcome_metrics / caveats | 案例结果、口径和不可复制条件 |

8.4 数据质量与对账

PMS、渠道和财务按business_date、stay_date、booking_date分别建模，禁止混用。

订单变更与取消使用事件流或快照差分，防止重复计算Pickup。

币种、税费、服务费、佣金、补贴和含早口径必须显式配置。

每日输出完整性、及时性、唯一性、准确性和跨系统对账报告。

关键数据质量不达标时冻结写策略，只允许输出受限说明和修复任务。

9. 策略引擎、审批与实验

9.1 策略卡片结构

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| objective | 提升RevPAR、净收入、直接渠道、复购或降低成本等单一主目标 |
| baseline / target | 当前基线、目标、对比周期和财务口径 |
| recommendation | 结构化动作、对象、参数、有效期和执行顺序 |
| evidence | 市场、需求、库存、渠道、内容和案例证据 |
| expected_impact | 预期区间、假设和不可控因素 |
| guardrails | 价格、库存、预算、品牌、隐私和平台边界 |
| approval_route | 审批角色、超时、升级和拒绝原因 |
| measurement | 观察窗、对照、归因方法和复盘时间 |

9.2 审批矩阵

| 动作 | 最低审批 | 强制拦截 |
| --- | --- | --- |
| 价格和限制条件调整 | 收益经理；超阈值需店总 | 超出门店上下限、无库存证据、数据过期 |
| 渠道活动/补贴/预算 | 渠道负责人+财务 | 预算不足、活动叠加冲突、净贡献为负 |
| 公开内容发布 | 市场负责人 | 版权不明、AI未标识、虚假承诺、品牌违规 |
| 点评公开回复 | 门店运营/品牌 | 赔偿承诺、人身安全、法律纠纷、隐私内容 |
| 会员营销触达 | 会员负责人 | 无同意、已退订、超过频控、敏感分群 |
| 库存关闭/超售 | 收益经理+店总 | 无恢复方案、影响已入住订单、缺少PMS回读 |

9.3 实验与归因

上线策略前固定基线、受影响日期、客群、渠道、预算和观察窗。

优先使用随机对照、地域/门店对照或时间序列差分；无法对照时明确只做相关性分析。

同时监测收益、取消、退款、投诉、口碑、成本和门店执行负荷，防止单指标优化。

短期内容曝光不得直接归因于入住收入；需通过落地页、券、订单或会员标识建立链路。

实验结论必须记录统计置信度、样本量、外部事件和是否可推广到其他门店。

10. 错误恢复与降级

10.1 错误分类

| 类别 | 示例 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 数据错误 | 缺失、重复、时区、房型匹配、口径冲突 | 阻断写策略，生成质量任务和受限报告 |
| 平台接口错误 | 超时、限流、5xx、授权过期 | 退避重试、熔断、告警和人工导入 |
| 模型错误 | Schema失败、幻觉、上下文溢出 | 结构化修复一次，失败则切模型或转人工 |
| 业务规则错误 | 预算不足、库存变化、活动冲突 | 重新读取业务状态并重算，不盲目重试 |
| 审批错误 | 超时、拒绝、审批人缺失 | 升级、改派或终止；禁止默认通过 |
| 执行不一致 | 接口成功但渠道未生效 | 回读校验、补偿动作和人工核对 |

10.2 降级规则

同行数据过期：展示最近快照及陈旧时长，不生成精确跟价建议。

需求模型不可用：回退到同星期历史、Pickup阈值和规则模型，并标记低置信度。

内容平台不可用：保存已审批内容到待发布队列，不使用非官方自动化绕过。

PMS/CRS不可用：冻结价格与库存执行，仅允许查看最近只读快照。

归因链路不完整：只报告曝光、互动或订单事实，不宣称增量收益。

11. 可观测性与经营任务追踪

11.1 Trace要求

| 维度 | 记录内容 |
| --- | --- |
| Task | task_id、租户、门店、目标、负责人、状态、开始/结束时间 |
| Data | 数据源、截止时间、版本、质量、缺失和对账结果 |
| Agent Step | Agent、输入输出摘要、Prompt版本、决策理由 |
| Model Call | 模型、tokens、延迟、成本、错误和降级 |
| Tool Call | Tool、脱敏参数、结果、来源、延迟、幂等键 |
| Approval | 审批人、意见、参数快照、时间和授权令牌 |
| Execution | 执行前后状态、外部ID、回读和补偿 |
| Measurement | 基线、观察窗、指标、归因、结果和复盘结论 |

11.2 经营告警

未来30天Pickup显著偏离、入住率压缩、异常退订或价格倒挂。

渠道库存断层、漏开误关、活动冲突、授权即将过期或执行回读不一致。

重大事件新增/取消、极端天气、交通中断或同行大幅调价。

内容负面舆情、评论主题突变、投放成本异常、转化链路中断。

个人信息越权、未审批写操作、AI标识缺失、版权到期或敏感内容命中。

11.3 运营节奏

| 节奏 | 自动产物 | 负责人动作 |
| --- | --- | --- |
| 每日晨间 | 昨日经营、未来Pickup、异常日期、待审批策略 | 晨会确认重点和负责人 |
| 每日午间 | 临近入住、退订、事件、竞品和渠道异常 | 必要时快速审批与执行 |
| 每日晚间 | 执行回读、当日效果、失败任务和次日风险 | 关账前复核与交接 |
| 每周 | 收益会议包、内容与渠道复盘、下周事件 | 确认策略、排期和实验 |
| 每月 | 经营复盘、Compset、预算、模型偏差和案例 | 更新规则、目标和资源 |

12. 效果评估体系

12.1 核心评估指标

| 指标 | 定义 | 一期目标 |
| --- | --- | --- |
| Rate Shop有效覆盖率 | 计划日期/同行/价型中具备合格证据的比例 | >=90% |
| 房型价型匹配准确率 | 人工抽检中标准化匹配正确比例 | >=95% |
| 事件识别准确率 | 经运营确认的有效高需求事件比例 | >=85% |
| 需求预测WAPE | 按门店和入住日加权绝对百分比误差 | 稳定日期<=20%；活动日期单列 |
| 策略证据覆盖率 | 关键策略关联合格数据或知识证据比例 | >=98% |
| Tool选择准确率 | 选择正确Tool且参数完整的比例 | >=95% |
| Tool执行成功率 | 有效调用并获得可用业务结果的比例 | >=98% |
| 写操作回读一致率 | 外部执行结果与平台任务状态一致比例 | 100% |
| 未审批写操作 | 无有效审批令牌的外部写操作次数 | 0 |
| AI内容标识覆盖率 | 对外生成内容显式/隐式标识合规比例 | 100% |
| 审计覆盖率 | Tool、审批、执行、发布、触达和知识变更留痕比例 | 100% |
| 策略复盘完成率 | 到达观察窗后完成归因与结论的策略比例 | >=95% |

12.2 业务结果指标

收益：OCC、ADR、RevPAR、TRevPAR、净房费收入、渠道贡献利润、预算达成率。

渠道：直接渠道占比、渠道净ADR、活动增量、取消率、佣金率和价盘一致性。

增长：内容有效线索、落地页转化、获客成本、团购核销、复购率和会员收入。

口碑：口碑分值、负面主题占比、回复时效、问题关闭率和重复投诉率。

效率：经营分析耗时、审批时长、策略执行时长、人工导表次数和失败恢复时间。

业务结果不设无条件增长承诺；按试点门店、基线、季节和实验设计确定目标。

12.3 评测集

同行价格与活动100组：覆盖房型、早餐、退改、会员、券、售罄和异常页面。

事件与需求80组：覆盖节假日、演出、会展、赛事、天气和活动取消。

收益与渠道100组：覆盖Pickup、压缩夜、肩部日期、倒挂、活动冲突和预算。

内容与口碑100组：覆盖品牌、版权、AI标识、虚假承诺、负面点评和发布失败。

异常恢复60组：覆盖限流、接口5xx、数据缺失、审批拒绝、回读不一致和熔断。

13. API与数据模型

13.1 核心API

| Method | Path | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v2/ops/tasks | 创建经营分析或策略任务 |
| GET | /api/v2/ops/tasks/{id} | 查询状态和结果 |
| GET | /api/v2/ops/tasks/{id}/events | 获取任务事件流 |
| POST | /api/v2/market/rate-shop | 启动授权同行价快照 |
| GET | /api/v2/market/events | 查询需求事件日历 |
| POST | /api/v2/forecast/demand | 生成需求预测 |
| POST | /api/v2/revenue/recommendations | 生成收益策略 |
| POST | /api/v2/approvals | 创建审批 |
| POST | /api/v2/executions | 使用审批令牌执行动作 |
| POST | /api/v2/content/generate | 生成内容和素材建议 |
| POST | /api/v2/content/publish | 发布已审批内容 |
| GET | /api/v2/measurements/{id} | 查询效果与归因 |
| POST | /api/v2/knowledge/search | 检索运营知识 |

13.2 核心数据表

| 表 | 用途 |
| --- | --- |
| ops_task / ops_step / ops_event | 经营任务、状态版本和执行事件 |
| property_metric_daily / pickup_snapshot | 经营指标和预订增量快照 |
| compset / competitor_rate_snapshot | 同行集合、价型匹配和证据 |
| market_event / event_impact | 需求事件和影响评估 |
| demand_forecast / forecast_driver | 预测结果、区间、驱动与版本 |
| strategy_recommendation / strategy_version | 策略、参数、证据和版本 |
| approval / execution / execution_readback | 审批、写操作和业务回读 |
| channel_rate_inventory / promotion | 渠道价盘、库存和活动 |
| content_asset / content_plan / publish_record | 素材、内容、审批与发布 |
| review_topic / action_item | 口碑主题和问题闭环 |
| audience_segment / touch_policy | 合规分群和触达频控 |
| measurement / attribution_result | 基线、观察窗、归因和复盘 |
| knowledge_document / chunk | 运营知识、元数据、向量和引用 |

13.3 关键约束

所有业务对象使用全局唯一ID并关联tenant_id、property_id和trace_id。

指标值必须携带metric_definition_version、currency、timezone和data_cutoff。

策略、审批和执行采用不可变版本；执行参数与审批参数必须哈希一致。

外部写操作使用idempotency_key、业务唯一约束和execution_token。

内容资产记录rights_owner、usage_scope、expires_at和ai_generated_flag。

个人数据默认脱敏；访问由独立权限服务和业务目的共同约束。

14. 非功能、安全与合规

14.1 性能与可用性

| 项 | 一期目标 |
| --- | --- |
| 普通业务API | P95<=1秒（不含外部平台和模型） |
| 任务首状态反馈 | <=2秒 |
| 经营晨报 | 单店数据齐备后10分钟内生成 |
| 事件/价格告警 | 数据到达后5分钟内创建任务 |
| 并发 | 支持不少于20个门店任务并行，可横向扩展 |
| 任务恢复 | 服务重启后从Checkpoint恢复 |

14.2 安全与权限

按tenant、property、role、user、data_purpose和action实施RBAC/ABAC。

外部账号令牌、模型密钥和第三方凭据保存在企业密钥管理系统，不写入Prompt或日志。

价格、库存、预算、发布、回复和触达采用独立白名单Tool与双重校验。

日志、Trace和评测集默认脱敏，不记录完整证件、手机号、支付和会员敏感信息。

支持异常账号、批量下载、越权查询、未审批写入和密钥泄露检测。

14.3 平台与内容合规

遵循《个人信息保护法》《数据安全法》及企业数据分类分级、保留和删除制度。

同行与内容数据仅使用正式授权、合同允许、人工合法采集或可公开使用的来源。

抖音等发布能力必须经开放平台申请、企业账号授权和用户可见审批。

生成的文本、图片、音频和视频按《人工智能生成合成内容标识办法》添加显式与隐式标识。

所有酒店设施、价格、活动、评价、稀缺性和优惠条件必须可由事实或已批准配置证明。

不使用未授权肖像、音乐、图片、商标和竞品素材；素材到期自动阻断发布。

14.4 合规参考

| 依据 | 系统落实 |
| --- | --- |
| 《人工智能生成合成内容标识办法》（2025-09-01施行） | 生成与发布环节保留显式/隐式标识、内容编号和不少于制度要求的日志 |
| 《中华人民共和国个人信息保护法》 | 合法性基础、目的限制、最小必要、敏感信息保护、撤回与删除 |
| 抖音开放平台发布能力规范 | 正式应用、能力申请、账号授权、限额、发布记录和平台回读 |
| 小红书分享/开放平台现有能力 | 以实际开放权限为准；不使用Cookie或模拟操作绕过授权 |

15. 部署与运行

15.1 服务拆分

一期采用模块化单体与独立Agent Worker组合，组件包括web、api、agent-worker、scheduler、redis、db、vector-db、object-storage、connector、evaluation和observability。PMS、CRS、OTA、内容平台、评论、活动和天气能力通过Adapter隔离。

15.2 环境

dev：本地开发，模拟PMS/渠道/发布服务和固定脱敏数据集。

test：集成、故障注入、权限、安全、评测回归和小流量沙箱验证。

pilot：试点门店，只读分析先行；写操作由人工双确认并限制账号范围。

prod：正式数据源、最小权限、审计、监控、备份、灾备和告警全部开启。

15.3 配置与发布

Prompt、Agent、Tool Schema、Compset、指标、规则、审批、品牌和触达策略均版本化。

配置变更经过草稿、测试、审批、灰度、观测和回滚。

模型和预测版本变更必须重跑固定评测集，不得仅依据主观体验上线。

生产连接器按门店和平台分级熔断，单一平台故障不影响其他经营分析。

16. 验收、里程碑与交付物

16.1 业务验收场景

| 场景 | 输入 | 必须完成 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 同行价监控 | Compset+未来日期+价型规则 | 生成可比快照、证据、匹配置信度和变更告警 |
| AC-02 活动高峰 | 大型活动+PMS Pickup+库存 | 识别影响日期、预测区间、压缩夜和策略建议 |
| AC-03 收益策略 | 需求+库存+价格+渠道成本 | 生成可解释建议；审批后执行并回读 |
| AC-04 渠道冲突 | 价盘+活动+库存 | 定位倒挂/漏开/误关/叠加冲突并给出处理任务 |
| AC-05 内容发布 | 选题+图片+品牌规则+账号授权 | 生成、标识、审核、预约发布和效果回收 |
| AC-06 口碑会员 | 点评+授权会员数据 | 生成问题闭环、合规分群和触达建议 |
| AC-07 故障恢复 | 接口限流/数据缺失/回读不一致 | 重试或降级、Trace完整、无未知执行状态 |
| AC-08 审批拦截 | 未审批改价/发布/触达 | 100%阻断并生成安全审计事件 |

16.2 建设里程碑

| 阶段 | 主要内容 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| M1 数据底座 | PMS/CRS/渠道/财务口径、经营指标、权限 | 数据对账和指标测试通过 |
| M2 市场与事件 | Compset、Rate Shop、活动日历、运营RAG | 证据、质量和检索验收通过 |
| M3 策略主链路 | 预测、收益、渠道、任务、审批和回读 | 试点只读与受控写场景跑通 |
| M4 内容与口碑 | 素材、生成、审核、发布、点评和归因 | 账号授权、标识和品牌验收通过 |
| M5 评测与试点 | 固定评测、故障注入、经营会议和门店试点 | 质量门槛达标并完成复盘 |

16.3 项目交付物

产品需求规格说明书、系统需求规格说明书和业务流程说明。

系统架构、Agent Workflow、状态机、审批矩阵和关键时序。

数据模型、数据字典、指标口径、Compset规则、事件日历和运营知识规范。

API、Tool/MCP契约、Adapter接入、平台授权和回读说明。

评测集、自动化测试、安全测试、故障注入、试点与验收报告。

Docker部署、配置、运行、监控、备份、灾备、应急和回滚手册。

完整源代码、版本发布记录和合规材料。

17. 风险、假设与后续规划

17.1 主要风险

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 平台数据权限或规则变化 | 采集、发布和效果数据中断 | 授权API优先、多源适配、人工导入和权限监控 |
| 房型价型不可比 | 错误跟价和倒挂判断 | 标准模型、置信度、人工校正和不确定性展示 |
| 大型活动信息不准确 | 需求预测和策略偏差 | 多源交叉、可信度、取消监控和情景预测 |
| 经营归因夸大 | 错误预算分配 | 基线、对照、观察窗、财务口径和外部事件记录 |
| 内容版权或虚假宣传 | 平台处罚与品牌风险 | 素材权利、事实校验、AI标识、人工审批和下架流程 |
| 模型建议过度自动化 | 价格、库存和客户权益风险 | 只建议、审批、白名单Tool、回读和熔断 |
| 多门店口径不一致 | 集团比较失真 | 统一指标语义层、门店差异配置和版本治理 |
| 门店执行负荷过高 | 策略无法落地 | 任务优先级、产能约束、收益/成本共同评估 |

17.2 关键假设

酒店能够提供经确认的PMS、CRS、财务、渠道和门店产能数据。

OTA、内容和评论平台能力以企业已获得的正式权限和合同为准。

酒店已明确价格、库存、活动、内容、会员和预算的审批责任链。

试点期采用可核验历史数据和真实经营过程，不用模拟结果替代业务验收。

17.3 后续扩展

集团经营中枢：跨门店需求迁移、区域Compset、集团预算和品牌策略。

动态收益优化：在合规审批和实验成熟后引入实时价格与库存优化。

本地生活投放：对接正式广告与团购能力，统一预算、素材、订单和核销归因。

会议宴会与餐饮：线索优先级、报价建议、场地库存、菜单和贡献利润。

采购与能耗：结合入住预测优化布草、易耗品、早餐、能源和设备维护。

多模态口碑：在授权范围内分析图片、视频和语音反馈，发现设施与服务问题。

V2.0结论 本平台的核心不是让Agent替代收益经理和运营负责人，而是让经营信号更早被发现、策略更可解释、执行更受控、结果更可归因，并把每次门店实践转化为可复用的企业运营资产。

附录A：核心经营指标口径

| 指标 | 建议口径 |
| --- | --- |
| OCC | 已售可用间夜 / 可售间夜；需明确维修房、停用房和免费房口径 |
| ADR | 房费收入 / 已售间夜；明确税费、服务费、免费升级和日租房口径 |
| RevPAR | 房费收入 / 可售间夜，或OCC×ADR |
| TRevPAR | 客房、餐饮及其他经营收入 / 可售间夜 |
| 净ADR | 房费收入减佣金、补贴、支付、活动和可归属获客成本后 / 有效间夜 |
| Pickup | 两个快照之间，指定入住日新增净预订间夜；需扣除取消和变更 |
| Pace | 当前Pickup/On-books与历史同提前量或预算的比较 |
| 渠道贡献利润 | 渠道净收入减可归属变动成本；不以订单额或GMV替代 |
| 内容获客成本 | 可归属内容与投放成本 / 合格线索、订单或到店数 |
| 复购率 | 观察窗内再次完成入住的有效会员数 / 可复购会员数 |

附录B：一期项目目录建议

hotel-ops-agent-platform/ ├── frontend/ ├── backend/ │ ├── app/ │ │ ├── api/ │ │ ├── agents/ │ │ │ ├── supervisor/ │ │ │ ├── market_intelligence/ │ │ │ ├── revenue_management/ │ │ │ ├── channel_operations/ │ │ │ ├── content_growth/ │ │ │ ├── reputation/ │ │ │ ├── membership/ │ │ │ └── operating_efficiency/ │ │ ├── graph/ │ │ ├── state/ │ │ ├── tools/ │ │ ├── policy/ │ │ ├── approvals/ │ │ ├── measurement/ │ │ ├── rag/ │ │ ├── services/ │ │ ├── adapters/ │ │ ├── repositories/ │ │ ├── schemas/ │ │ ├── evaluation/ │ │ └── observability/ │ └── core/ ├── data/ ├── tests/ ├── docker/ ├── docs/ ├── docker-compose.yml └── README.md